麻涌镇乡村振兴项目库奖补方案

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。为进一步推进我镇乡村振兴战略工作，有序管理振兴项目库的建设内容和资金奖补，特制定麻涌镇乡村振兴项目库奖补方案。

一、目标任务

通过建立乡村振兴项目库，开展财政奖补项目，充分调动村（社区）参与乡村振兴战略工作的积极性，让广大群众感受到乡村振兴带来的好处和实惠，将群众反映强烈、受益直接的振兴建设项目都带动起来，使人居环境得到明显改善，美丽乡村建设得到有效提升，推动镇乡村振兴战略工作跃上新台阶。

二、奖补项目申报

乡村振兴项目由村（社区）作为申报主体单位，提出建设方案，并将建设的内容、方式、资金预算、村组自筹资金数量、申请财政奖补金额等内容在村务公开栏公告，再由村民（股东）会议或村民（股东）代表会议讨论通过，每月经镇乡村振兴办公室（下设镇农林水务局）初步汇总，项目相关部门联合审核后，由镇乡村振兴办公室统一报镇委、镇政府批准后立项实施。

三、奖补项目内容

项目内容主要包括美丽乡村基础设施建设、环境美化提升项目、民生项目等村公益事业建设项目，旨在实施整治一批基础工程、修缮完善一批便民设施、新增建设一批小品景观、打造优化一批展示窗口。项目内容范围包括村内户外道路、小型农田水利、环卫设施、植树造林、文化体育设施等村民迫切需要并直接受益的人居环境整治和公益事业建设等项目。

**（一）基础工程**

**1.打造整洁舒适空间环境。**①用于整治村乱扔垃圾、乱拉挂、乱张贴等相关配套设施。②用于整治村内集市广场乱摆卖、乱堆放、占道经营等，划定集中经营区、装卸区、停车区等基础建设。③修复清理驳岸水埠和池塘溪河。④规整“三线”和管道，解决“三线”、管道脏乱等问题。

**2.打造美观协调村容村貌。**整饰村主要街道巷道两侧公共建筑和民房立面、天面，清洗影响景观、外墙抹灰脱落脏乱的公共建筑和民房沿街立面，拆除残旧、不整齐、不整洁的遮雨蓬等，实现主要道路两侧无残旧破损立面和附属设施。

**（二）便民设施**

**3.修复公共构筑物。**结合村建设现状，修复或更换一批老化磨损构筑物，做到桥梁、驳岸、廊亭、栏杆、休息椅、井盖、树池、雕塑、垃圾桶等无缺损。

**4.修复道路巷道设施。**修缮村内积水坑洼路段，设置人行道或划好人车分流线，做到路面无坑洼、人车分流。修缮道路照明、广场照明、建筑照明、水景照明等便民设施，做到照明系统功能完备、无缺损灯具。

**5.完善配套设施。**①结合村庄规划和村民实际需求，以“大分散、小集中”方式，合理优化配置停车场，划好停车线，做到停车位数量充足、位置固定、布局合理，解决停车难、停车乱等问题。②根据实际需要，在重要公共空间修葺或新建公共厕所，做到每个自然村不少于1个标准化公厕，大型公共活动空间至少1个标准化公厕。

**（三）小品景观**

**6.添加特色风格小品。**在榕树下、河边栈道、水口广场、桥边等公共场所，增加水乡特色风格的景观小品和休闲设施，扩大活动空间，点缀水乡特色风貌。

**7.增加特色标识指引。**统筹全村范围，设置风格统一的导向性、警示限制性、说明类、景观观赏类标识牌，打造独特水乡风格的村庄标识系统。

**（四）展示窗口**

**8.打造村庄特色主廊道。**根据既有条件，重点改造村口门户至村内集中休闲活动空间的廊道，美化沿路景观，提升进出村体验。

**9.打造村庄高品质空间。**可从自然特色、人文特色、多重特色着手，选取休闲公园广场、水口广场、文化长廊、酒宴广场等1个或若干公共空间，衔接门户和廊道，做个性化设计，实施连片改造升级，打造高品质公共空间，成为向外展示的亮丽名片。

四、奖补资金标准

《麻涌镇乡村振兴项目库奖补方案》实施期限由2020年1月1日起至2022年12月31日，每年给予4200万元的奖补支持（各村（社区）每年300万元），三年共安排1.26亿元。财政奖补资金额为项目总投资的二分之一（镇、村按5：5比例投入），余额由村组集体自筹解决。对积极申报乡村振兴项目的村（社区），奖补金额超出部分，经镇乡村振兴办公室统筹协调，在未足额申报的村（社区）额度内调剂。凡未能积极按时推进项目，或者资料不规范、不完整的项目，将视情况取消该项目的立项资格，不予安排奖补资金。对不积极申报的村（社区），次年奖补金额进行适当调低。

**奖补资金的划拨分两阶段进行。第一阶段**项目完成招标签订施工合同且动工建设后，按中标合同拨付镇负担部分的50%；**第二阶段**项目竣工验收合格且办理结算审核后，按核定结算价拨付余下镇负担部分。奖补范围包括项目建安费及设计、监理等工程配套费用，项目用地或由此产生的征地拆迁补偿等费用由村自行解决，不纳入奖补范围。工程配套费用补助统一在第二阶段申请，结算总奖补资金以项目入库审定金额为限。纳入项目库的项目，符合申请奖补资金的，由镇乡村振兴办定期汇总审核后，按我镇财务相关管理规定统一上报审批后下拨。

五、项目编制要求申报时间

计划申报当年项目的村（社区）需要对申报项目进行详细设计，参照市场单价编制准确的项目预算，并组织召开村民（股东）会议或村民（股东）代表会议表决通过，并于当年3月底前完成申报工作，逾期视为放弃额度申报，其当年额度由镇乡村振兴办公室进行统筹使用。申报材料包括《麻涌镇乡村振兴项目申报表》（附件1）、《麻涌镇乡村振兴奖补项目议事会议人员表决登记表》（附件2）、《麻涌镇××村（社区）级乡村振兴项目申报汇总表》（附件3）和项目设计方案及预算编制等其他资料。提交设计方案及预算编制资料的申报项目，优先纳入奖补立项范围。

六、其他事项

各村（社区）要将该乡村振兴项目库奖补方案通知辖区内各村民小组，由各村（社区）审核申报项目是否符合奖补的适用范围、是否履行村民（股东）民主议事程序和项目方案是否科学可行等进行初审，并实地考察项目情况，对议事项目的合规性负责。对初审合格的项目，要在申报表上加盖公章，并填妥，连同其他申报资料报送镇乡村振兴办公室。

根据《麻涌镇财政投资建设项目管理暂行办法（修订）》（麻府﹝2013﹞28号），工程预（结）算在20万以上（含20万元）的，经确认后由各村（社区）送镇财政分局评审中心进行预（结）算评审，并及时开展项目招投标工作。各村（社区）要跟进检查项目进展情况，确保工程进度。无特殊情况，村（社区）不能随意变更建设地点、改变工程计划、缩减工程量或投资规模，如有变化，应及时报告镇乡村振兴办公室。

附件：1、麻涌镇乡村振兴项目申报表

2、麻涌镇乡村振兴奖补项目议事会议人员表决登记表

3、麻涌镇××村（社区）级乡村振兴项目申报汇总表

附件1：

麻涌镇乡村振兴项目申报表

申报村（社区）： 填报时间: 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | | | | | | 总投资额（万元） | | | |  | | |
| 负责人 | |  | | | | 联系电话 | | |  | | | | | | | | |
| 投资规模及项目概述 | | 建设位置：  建设时间： 年 月至 月  建设内容、数量、单价、费用等：  1、建设内容：  2、工程建安费：  3、设计费用：  4、监理费用：  5、造价咨询：  6、 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村内道路 | 水泥或沥青路面（千米） | | | | 其他路面（千米） | | | 挡墙  （立方米） | | 桥涵  （座） | | 排水沟（千米） |  |  | | |  |
|  | | | |  | | |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 村内公共活动场所 | 文化室  （平方米） | | 篮球场（平方米） | |  | | |  | |  | |  |  |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 村内环卫设施 | 垃圾收集点（个） | | 公共侧所（座） | | | | 公共浴室（平方米） | 其他（个） | | | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |
| 村容美化亮化 | 路灯（盏） | | | 村内绿化植树(株) | | | | 村内花池  （平方米） | | | | 其他（个） | |  | |  | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 其他公共设施 |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村（社区）意见 | 盖章：  负责人签字：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 镇乡村振兴办公室意见 | 盖章：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | | | | |
| 麻涌镇乡村振兴奖补项目议事会议人员表决登记表 | | | | |
| 填报单位盖章： | | | | |
| 议事项目： 年 月 日 | | | | |
| 表决 | 签名 | | | |
|
| 同意 |  | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 反对 |  | | | |
|
| 弃权 |  | | | |
|
| 应参会人数合计 | | 到会人数合计 | 同意人数合计 | 反对人数合计 |
|  | |  |  |  |
|  | | | | |

附件3：

麻涌镇××村（社区）级乡村振兴项目申报汇总表

填报单位（盖章）： 填报日期：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村（社区） | 项目名称 | 总投资金额 | 建设内容 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |

注： 建设内容应清晰、详细，并与预算编制、项目设计内容一致。